## Slide 1: Správa konfigurácie
Jakub Rodák
Matúš Piroh
Patrik Pekarčík

## Slide 2: Obsah
Úvod
Správa zmien
Správa verzií
Zostavenie systému
Správa vydania

## Slide 3
Úvod

## Slide 4: Úvod
Softvér sa neustále mení
  oprava chýb
  zmena požiadaviek
  systémové a hardvérové zmeny
  konkurencia
Správa konfigurácie(CM) - zásady, procesy a nástroje na správu meniacich sa softvérových systémov.

## Slide 5: Úvod
Načo nám treba Správu konfigurácie?
  hrozí strata prehľadu
    ktoré zmeny a verzie komponentov sú súčasťou jednotlivej verzie systému?
  vývoj viacerých verzií súčasne
    úprava nesprávnej verzie
    dodanie zákazníkovi chybnej verzie
  tímy majú prístup k informáciám o vyvíjanom systéme a nenarušujú si prácu

## Slide 6: Úvod
CM zahrňuje štyri príbuzné aktivity
Správa zmien – jedná sa o sledovanie žiadosti o zmeny softvéru od zákazníkov a vývojárov, vyhodnotenie nákladov a dopadu uskutočnenia týchto zmien a rozhodovanie o tom, že kedy a či vôbec majú byť zmeny implementované
Správa verzií – sleduje viac verzií systémových komponentov a zaisťuje, že ich zmeny uskutočnené rôznymi vývojármi nie sú vo vzájomnom konflikte
Zostavenie systému – v tomto procese sa zostavujú komponenty programu, dáta a knižnice a po ich kompilácií a prepojení vzniká spustiteľný program
Správa vydania – zahrňuje prípravu softvéru na externé vydanie a sledovanie verzií systému, ktoré boli uvoľnené k používaniu zákazníkom

## Slide 8
Správa zmien

## Slide 9: Správa zmien
Zaisťuje, že evolúcia systému je riadený proces a prioritu dostávajú najnaliehavejšie a najekonomickejšie zmeny.
Proces je inicializovaný odoslaním žiadosti zákazníkom
  chyba
  nová funkcionalita
Žiadosti sú odosielané cez formulár
  zmeny
  prioritu
  odhadované náklady
  popis
  atď

## Slide 10: Správa zmien

## Slide 11: Správa zmien
Po odoslaní žiadosti nasleduje kontrola, či je žiadosť platná
  Duplicitne ohlásená chyba
  Implementované skôr
Nasleduje fáza hodnotenie a ocenenie zmeny. Rozhodovanie podľa piatich faktorov:
  Dôsledky nevykonania zmeny – aké bude mať dôsledky? Spôsobí havarovanie systému? Má následne zlyhanie len malé účinky?
  Výhody zmien – koľkým používateľom prinesie zmena úžitok?
  Počet užívateľov, na ktoré bude mať zmena vplyv – ak by mohla mať zmena nepriaznivý dopad na väčšinu užívateľov, zamietame.

## Slide 12: Správa zmien
  Náklady na uskutočnenie zmeny – ak zmena vyžaduje veľa času, v praxi zamietame.
  Cyklus vydania projektu – ak bola práve vydaná nová verzia softvéru, odkladáme na neskôr
V prípade malých žiadosti ju odoslať priamo vývojárom bez analýzy, pretože analýza by stála viac ako samotná implementácia.

## Slide 13: Správa zmien

## Slide 14: Správa zmien
V prípade extrémneho programovania sa na rozhodovaní o implementácií zmeny priamo podieľa aj zákazník
Niekedy samotný programátor má dobrý nápad na vylepšenie produktu

## Slide 15
Správa verzií

## Slide 16: Správa verzií

## Slide 17
Zostavenie systému

## Slide 18: Zostavenie systému

## Slide 19
Správa vydania

## Slide 20: Správa vydania

## Slide 21: Zdroje

## Slide 22
Ďakujeme za pozornosť!