## Slide 1: Správa konfigurácie
Jakub Rodák
Matúš Piroh
Patrik Pekarčík

## Slide 2: Obsah
Úvod
Správa zmien
Správa verzií
Zostavenie systému
Správa vydania

## Slide 3
Úvod

## Slide 4: Úvod
Softvér sa neustále mení
  oprava chýb
  zmena požiadaviek
  systémové a hardvérové zmeny
  konkurencia
Správa konfigurácie(CM) - zásady, procesy a nástroje na správu meniacich sa softvérových systémov.

## Slide 5: Úvod
Načo nám treba Správu konfigurácie?
  hrozí strata prehľadu
    ktoré zmeny a verzie komponentov sú súčasťou jednotlivej verzie systému?
  vývoj viacerých verzií súčasne
    úprava nesprávnej verzie
    dodanie zákazníkovi chybnej verzie
  tímy majú prístup k informáciám o vyvíjanom systéme a nenarušujú si prácu

## Slide 6: Úvod
CM zahrňuje štyri príbuzné aktivity
Správa zmien – jedná sa o sledovanie žiadosti o zmeny softvéru od zákazníkov a vývojárov, vyhodnotenie nákladov a dopadu uskutočnenia týchto zmien a rozhodovanie o tom, že kedy a či vôbec majú byť zmeny implementované
Správa verzií – sleduje viac verzií systémových komponentov a zaisťuje, že ich zmeny uskutočnené rôznymi vývojármi nie sú vo vzájomnom konflikte
Zostavenie systému – v tomto procese sa zostavujú komponenty programu, dáta a knižnice a po ich kompilácií a prepojení vzniká spustiteľný program
Správa vydania – zahrňuje prípravu softvéru na externé vydanie a sledovanie verzií systému, ktoré boli uvoľnené k používaniu zákazníkom

## Slide 8
Správa zmien

## Slide 9: Správa zmien
Zaisťuje, že evolúcia systému je riadený proces a prioritu dostávajú najnaliehavejšie a najekonomickejšie zmeny.
Proces je inicializovaný odoslaním žiadosti zákazníkom
  chyba
  nová funkcionalita
Žiadosti sú odosielané cez formulár
  zmeny
  prioritu
  odhadované náklady
  popis
  atď

## Slide 10: Správa zmien

## Slide 11: Správa zmien
Po odoslaní žiadosti nasleduje kontrola, či je žiadosť platná
  Duplicitne ohlásená chyba
  Implementované skôr
Nasleduje fáza hodnotenie a ocenenie zmeny. Rozhodovanie podľa piatich faktorov:
  Dôsledky nevykonania zmeny – aké bude mať dôsledky? Spôsobí havarovanie systému? Má následne zlyhanie len malé účinky?
  Výhody zmien – koľkým používateľom prinesie zmena úžitok?
  Počet užívateľov, na ktoré bude mať zmena vplyv – ak by mohla mať zmena nepriaznivý dopad na väčšinu užívateľov, zamietame.

## Slide 12: Správa zmien
  Náklady na uskutočnenie zmeny – ak zmena vyžaduje veľa času, v praxi zamietame.
  Cyklus vydania projektu – ak bola práve vydaná nová verzia softvéru, odkladáme na neskôr
V prípade malých žiadosti ju odoslať priamo vývojárom bez analýzy, pretože analýza by stála viac ako samotná implementácia.

## Slide 13: Správa zmien

## Slide 14: Správa zmien
V prípade extrémneho programovania sa na rozhodovaní o implementácií zmeny priamo podieľa aj zákazník
Niekedy samotný programátor má dobrý nápad na vylepšenie produktu

## Slide 15
Správa verzií

## Slide 16: Správa verzií

## Slide 17
Zostavenie systému

## Slide 18: Zostavenie systému
Proces vytvorenia spustitelných súborov
  Kompilácia, linkovanie kompenentov, konfigurácie...
Nástroje zostavenia vs. Správa verzii
  Komunikujú ako proces zostavenia prebieha na jednotlivých komponentoch

## Slide 19: Platformy zostavenia
Vývojárska platforma
  Vývojárske nástroje
Server zostavenia
  Definitívne verzie SW
Cieľová platforma
  Zákaznícky počítač

## Slide 20: Zostavenie

## Slide 21: Minimalizácia rekompilácie
Modifikácia časových pečiatok
  2015.12.16.15.14 – Jozko.java
  2015.12.18.15.16 – Jozko.class
Kontrolné súčty „zdrojákov“
  F6284c8f232774f1ca5fda48f8af617b – Jozko.java

## Slide 22: Kontinuálna integrácia

## Slide 23
Správa vydania

## Slide 24: Správa vydania
Vydanie softwaru
  Mnozstvo aktívnych verzií
Dokumentácia k vydaniu
  Viac produktových sérií
  10.8.1, 10.8.2 ...
  11.0.0 ...

## Slide 25: Reprodukcia vydania
Čo v prípade problémov ak je veľa verzií?
Kópia zdrojových kódov, konfigurácií, knižníc

## Slide 26: Plánovanie vydania
Vydania nesmú byť príliž časté
  Zákazníci nebudú kupovať každú verziu
„nezaspať dobu“
  Zákazníci odíjdu na alternatívne systémy
Faktory vydania
  Súťaž, Požiadavky marketingu, Požiadavky zákazníka, Zmeny platformy, Technická kvality systému

## Slide 27
Ďakujeme za pozornosť!